# RELATÓRIO DE AUDITORIA TÉCNICA PRÉ V2 0

Plataforma de Gestão Comercial
Auditoria de preparação para a V2.0

| Informação | Registro |
| --- | --- |
| Data da auditoria | 23 de setembro de 2026 |
| Escopo | Código-fonte, schema Drizzle, migrations, rotas, telas e documento técnico V2.0 |
| Limites | Nenhuma alteração de código, banco, migration ou dado foi executada. |
| Conclusão | A V2.0 deve começar pela fundação de segurança, integridade, paginação e multi-parceiro. |

# 1. Resumo executivo

A base atual é reutilizável, mas ainda opera como uma aplicação de operação única. Há recursos úteis de PDVs, campanhas, assunção atômica de leads, importação, carteira, auditoria e PWA. A V2.0 exige que a fundação seja corrigida antes de expansão visual.

Os pontos prioritários são remover a rotina destrutiva de inicialização, introduzir partnerId, implementar paginação no banco, consolidar autorização e transformar a timeline e os follow-ups em registros imutáveis e rastreáveis.

O risco mais crítico confirmado é uma rotina de startup que pode apagar leads, tratativas, follow-ups e importações quando o marcador de manutenção não existir no banco.

# 2. Arquitetura atual

| Camada | Implementação atual | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19, Vite, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, Wouter, React Query e tRPC. | Base moderna e reaproveitável. |
| Backend | Node.js, Express e tRPC. | Adequado; requer middleware de tenant centralizado. |
| Banco | MySQL/TiDB Cloud via mysql2. | Adequado; sem chaves estrangeiras e sem tenant scope. |
| ORM | Drizzle ORM e migrations SQL. | Schema presente; relations ainda vazias. |
| Autenticação | Senha local com scrypt, JWT em cookie HTTP-only e infraestrutura OAuth legada. | Boa base; revisar sessão e inativação. |
| PWA | Manifest e service worker com cache de shell. | Instalável; sem push ou processamento em segundo plano. |
| Storage | Helper S3/presigned URL e proxy Manus. | Não integrado a evidências; proxy sem autorização de registro. |

# 3. Banco de dados atual

Tabelas atuais: users, pdvs, user_pdvs, seller_profiles, campaigns, campaign_pdvs, leads, lead_activities, lead_imports, follow_ups, audit_logs, notifications, password_reset_requests e maintenance_jobs. As relações são lógicas, pois o schema não aplica foreign keys.

| Entidade V2 | Situação atual | Ação necessária |
| --- | --- | --- |
| partners | Inexistente | Criar |
| partner_settings | Inexistente | Criar |
| users | Existe | Evoluir para identidade global |
| user_partners | Inexistente | Criar |
| pdvs e user_pdvs | Existem parcialmente | Adicionar isolamento de parceiro |
| campaigns e campaign_pdvs | Existem parcialmente | Soft delete, partnerId e operação navegável |
| leads | Existe parcialmente | Tenant, paginação e campos configuráveis |
| lead_activities | Existe parcialmente | Timeline imutável e dados estruturados |
| lead_evidences | Inexistente | Criar |
| follow_ups | Existe parcialmente | Estados, conclusão e reagendamento |
| notifications | Somente schema | Implementar fluxo operacional |
| audit_logs | Existe parcialmente | Adicionar parceiro e contexto completo |
| Modelos e lotes de importação | Inexistentes/parciais | Criar modelo, versão e lote |
| Campos personalizados | extraData textual | Criar definições configuráveis |

# 4. Funcionalidades existentes que podem ser reaproveitadas

Assunção atômica de lead por atualização condicional de assignedTo.

Vínculo de usuários a PDVs e campanhas com múltiplos PDVs.

Congelamento de campanha para bloquear novas importações.

Importação de CSV, XLS e XLSX com prévia e normalização de telefone.

Preservação de campos extras em leads.extraData.

Hash seguro de senha, trilha de auditoria, PWA e layout responsivo.

# 5. Bugs confirmados

## Histórico de tratativas

O backend insere atividades em lead_activities, mas a tela de leads consulta leads.list e não chama leads.get, que é o endpoint que devolve activities. Assim, a timeline não é exibida. Além disso, uma observação sem canal é registrada como status, o status anterior não é guardado e a atualização do lead, a atividade e o follow-up não estão na mesma transação.

## Follow-up

follow_ups armazena dueAt, completedAt, createdBy e note. Porém não há operações para concluir, cancelar ou reagendar, nem estados próprios. A data atual de retorno fica também em leads.nextFollowUpAt e é zerada quando novo tratamento é salvo sem data. A exportação repete a data atual do lead, não a data histórica da tratativa que originou o follow-up.

## Usuários

O backend possui users.updateAccess capaz de definir isActive como true. Entretanto a tela rotula o usuário inativo como Excluído, desabilita seus controles e não oferece ação Reativar. A reativação existe na API, mas não no fluxo operacional. Também foi confirmado que adminProcedure não aplica a validação de isActive.

## Campanhas e importação

A campanha possui PDVs autorizados e importação vinculada por campaignId. Contudo, a tela de campanhas não oferece navegação para seus leads, o histórico de importações não possui campaignId próprio e a exclusão de campanha apaga fisicamente campanha, leads, atividades e follow-ups. O importador usa uma lista fixa de aliases de cabeçalho; campos não reconhecidos são apenas copiados para extraData.

## Paginação

Foi confirmada limitação em getVisibleLeads: a consulta usa limit(500). getVisibleLeadsPage busca esses mesmos 500 registros e depois aplica slice em memória. Portanto total, dashboard, produtividade e páginas após o limite podem ficar incompletos.

# 6. Riscos técnicos

Crítico: runRequestedLeadCleanup executa DELETE em follow_ups, lead_activities, lead_imports e leads durante inicialização se o marcador não existir.

Alto: schemaBootstrap executa DDL no startup, coexistindo com migrations Drizzle.

Alto: deleteCampaign remove registros operacionais fisicamente, contrariando retenção histórica da V2.0.

Alto: o proxy de storage gera redirecionamento assinado por chave sem validar usuário, parceiro ou evidência.

Médio: pdvs.list expõe todos os PDVs ativos a perfis não administrativos.

Médio: sem foreign keys, alterações podem deixar relações inconsistentes.

# 7. Diferenças entre V1 e V2

| Tema | V1 atual | V2.0 alvo |
| --- | --- | --- |
| Escopo | PDV e papel global | Partner/tenant, papel por parceiro e PDV |
| Tratativas | Atividade parcial sem timeline visual | Timeline imutável, evidência e regras |
| Follow-up | Agenda parcial | Ciclo completo com alerta e estados |
| Campanhas | CRUD e importação separada | Fluxo operacional navegável e histórico de cargas |
| Importação | Aliases de cabeçalho | Modelos versionados e mapeamento configurável |
| Exportação | Fluxo pontual | Central unificada por domínio |
| Escala | Recorte em 500 | Paginação SQL e índices compostos |

# 8. Alterações necessárias no banco

Criar partners, partner_settings e user_partners.

Adicionar partnerId indexado a PDVs, campanhas, leads, atividades, follow-ups, notificações, auditoria, modelos e lotes de importação.

Criar lead_evidences e relacioná-la à atividade específica.

Evoluir follow_ups com status, conclusão, cancelamento, reagendamento e atividade de origem.

Criar definições de campos personalizados, opções, modelos de importação, versões e lotes.

Adotar soft delete para campanhas e outras entidades críticas com histórico.

Adicionar índices compostos por partnerId, pdvId, campaignId, assignedTo, status, dueAt e createdAt.

# 9. Alterações necessárias no backend

Criar middleware de contexto de parceiro e exigir tenant scope em toda query e mutação.

Substituir buscas por ID simples por busca composta com partnerId.

Remover cleanup e DDL do startup; manter migrations incrementais como fonte única do schema.

Transformar tratamento em criação transacional de evento imutável.

Criar comandos próprios para concluir, cancelar e reagendar follow-up.

Implementar paginação SQL, contagem separada e filtros indexados.

Autorizar arquivos por registro, parceiro, campanha, PDV e carteira.

# 10. Alterações necessárias no frontend

Seletor explícito de parceiro para superadmin.

Ação Reativar para usuário inativo e status operacional correto.

Visões reais de Disponíveis, Minha carteira e Todos.

Timeline de lead com tratativas, evidências e follow-ups.

Agenda de follow-ups separando vencidos, hoje, próximos e concluídos.

Página operacional da campanha com leads, filtros, distribuição e histórico de importações.

Central de exportações e tabelas paginadas com filtros preservados na URL.

# 11. Estratégia de multi-parceiro

users deve representar identidade global. user_partners deve representar vínculo, papel e status dentro de cada parceiro. O partnerId deve estar diretamente nas entidades operacionais de alta consulta, ainda que também possa ser inferido por joins.

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| users | Identidade e autenticação global. |
| user_partners | Papel, status e escopo do usuário por parceiro. |
| partners | Tenant e configurações da rede/operação. |
| pdvs e campaigns | Entidades operacionais pertencentes a um parceiro. |
| leads e derivados | Dados sempre filtrados por partnerId e escopo permitido. |

Cada requisição deverá validar identidade ativa, vínculo ativo com parceiro, papel, escopo de PDV/campanha/carteira e partnerId do registro alvo.

# 12. Estratégia de migração dos dados existentes

Criar backup e release estável da V1 antes de qualquer migration.

Criar um parceiro legado e associar todos os dados atuais a ele.

Migrar papéis atuais para user_partners e preservar IDs e timestamps quando possível.

Manter leads, extraData, atividades, follow-ups e auditoria existentes.

Converter seller_profiles em dado legado; user_pdvs passa a ser a fonte de autorização.

Classificar importações antigas como legado quando não houver campanha/modelo recuperável.

Executar primeiro em cópia da base e validar contagens, relações e acessos antes do corte.

# 13. Testes necessários

Isolamento entre parceiros, inclusive tentativa de manipular IDs e rotas.

Permissões por papel, parceiro, PDV, campanha e carteira.

Administrador inativo, inativação e reativação de usuário.

Concorrência de assunção do mesmo lead.

Timeline após múltiplas tratativas e reload.

Follow-up vencido, hoje, concluído, cancelado e reagendado.

Upload e acesso autorizado a evidências.

Importação com cabeçalhos distintos, duplicidade e atualização controlada.

Paginação com milhares de leads, exportações filtradas e migração de dados V1.

# 14. Dependências e bloqueadores

Definição de storage, limites e retenção de evidências.

Definição de worker/cron/fila para alertas confiáveis; Render Free não deve ser a única base da agenda.

Política de duplicidade por parceiro e modelo final dos campos personalizados.

Política de retenção para auditoria e evidências.

Backup verificável e ambiente de homologação com cópia da base.

Definição formal de superadmin e partner admin.

# 15. Ordem técnica recomendada de implementação

Backup, release estável e remoção da rotina destrutiva.

Revisão de autorização e bloqueio de administradores inativos.

Migrations da fundação multi-parceiro.

Migração da V1 para parceiro legado.

Paginação SQL, índices e tenant scope.

Usuários ativos/inativos, PDVs e papéis por parceiro.

Timeline imutável, tratativas e evidências.

Follow-ups completos e notificações internas.

Campanha operacional e histórico de importação.

Motor de importação configurável e campos personalizados.

Central de exportações, analytics e automações.

# Matriz consolidada

| Item | Situação atual | V2 necessária | Impacto | Risco | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi-parceiro | Inexistente | Tenant, partnerId e papéis | Alto | Crítico | Migração legado |
| Startup | DDL e cleanup | Migrations controladas | Alto | Crítico | Backup |
| Leads | Base funcional | Paginação e timeline | Alto | Alto | Tenant scope |
| Tratativas | Atividade parcial | Eventos imutáveis | Alto | Alto | Schema de atividades |
| Follow-ups | Agenda parcial | Estados, ações e alertas | Alto | Alto | Notificações |
| Usuários | Sem reativação na UI | Gestão por parceiro | Médio | Alto | user_partners |
| Campanhas | CRUD e freeze | Soft delete e operação | Alto | Alto | Lotes de importação |
| Importação | Aliases fixos | Modelos configuráveis | Alto | Alto | Campos personalizados |
| Evidências | Storage genérico | Upload autorizado | Alto | Alto | Serviço de arquivos |
| Notificações | Schema sem uso | Internas e push | Médio | Médio | Worker/cron |
| Auditoria | Eventos básicos | Contexto de parceiro | Alto | Médio | Tenant scope |

Documento de referência: Documento Técnico V2.0 Plataforma de Gestão Comercial.